山东青岛某项目彩钢板制作加工及安装专业分包

招  标  文  件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2017年05月16日

目  录

第一部分：招标公告

第二部分：投标须知

第三部分 投标文件

第一部分：招标公告

山东青岛某项目彩钢板制作加工及安装专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 山东青岛某项目彩钢板制作加工及安装专业分包工程进行招标。现将有关招标事项公告如下：

招标范围：1、岩棉压型夹芯彩钢板（顶板、墙板及配套辅件）制作加工及安装。彩钢板顶板安装面积约3584平米，彩钢板墙板安装面积约4814平米。

2、项目地点：山东省青岛市。

3、标段划分：整体划分为 1 个标段，选择 1 个中标人。

4、计划工期：进场时间以招标方通知为准，计划工期80日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

5、投标单位资格要求 ：投标方具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的营业执照；投标人具有相应加工制作及安装资格；投标方具有有效的安全生产许可证；投标方具有良好的商业信誉，必须具有专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。

6、报名及资格预审

报名时间：2017年5月16日至2017年5月19日8:00 -12:00,14:00-18:00，逾期不予受理。

报名地点：集团工程部212室或河北建工黄岛项目部

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，并加盖公章。

7、领取招标文件

2017年5月19日资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标方名单，汇总投标方名单至物流平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台按网站要求进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训 ,注册时可咨询网站技术负责人。平台网址http://webbiao.com，

8、投标方式：本次投标先在河北建工物流电子商务平台上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。

9、联系人及电话

项目联系人：李岩海，电话17660929404

分公司联系人：房嘉，电话0311-87058275

工程部联系人：吴胜永，电话0311-87055576

网站技术负责人：陈佳烁，电话18232151523

河北建工物流有限公司地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

河北建工集团有限责任公司

2017年05月16日

第二部分：投标须知

## 一. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：河北建工集团山东青岛某项目彩钢板加工及安装专业分包工程。 工程所在地：山东省青岛市； |
| 2 | 招标方式: 本次招标采取公开招标的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：WWW.webbiao.com，各合格投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜咨询电话：0311-68020050. |
| 3 | 招标范围和要求: 一、招标范围：岩棉压型夹芯彩钢板（顶板、墙板及配套辅件）制作加工及安装 二、岩棉压型夹芯彩钢板采购供应时间： 在保证招标方制定的工期时间内自主安排进场时间。 三、工程概况： 1. 保障立体库为一层，刚架结构（局部三层框架），建筑面积4365.5平米，建筑高度22.6米，建筑外形尺寸为87*40米，屋面及外墙为压型彩钢板，夹芯采用容重不小于100kg/立方的岩棉，内外层彩板厚度均为0.5mm，彩钢板室内侧颜色为白色，室外侧颜色为舰艇灰，屋面及墙面岩棉夹芯彩钢板整体厚度15cm，所有辅件厚度0.6mm（舰艇灰）。 2.墙板和顶板在加工及安装时（建筑物高度22.6米）为了运输和安装施工的方便，墙板及顶板可断开加工及安装。（彩钢板断开尺寸需与招标方协商后确定） 3. 本次招标活动不提供施工图纸，如果投标方自身投标需要，可到招标方工程项目部现场资料室查看。 |
| 4 | 岩棉压型夹芯彩钢板技术质量要求: 投标方提供商品的质量必须全部符合国家现行相关规范和行业标准要求，各种技术参数和工作性能必须满足招标方的要求和现场施工的需要。主要材料说明： 岩棉容重不小于100kg/m³、彩板厚度0.5mm、彩板生产厂家：新大洲彩钢板、冠州彩钢板、天津新宇彩钢板。 墙板及顶板厚度15cm，所有辅件厚度0.6mm（舰艇灰）。 |
| 5 | 投标文件份数:谈判阶段提供壹份。投标文件盖章齐全后，一块密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |
| 6 | 1. 合同价格确定方式: 本次彩钢板招标采用固定综合单价形式确定合同单价，单价包含但不限于：人工费、材料费（含损耗）、机械费、装卸运输费、损耗费用、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、税金（提供增值税普通发票）等，即包括了从原材料采购、储存、加工、运输、卸货到本项目施工现场招标人指定位置的全部工序。彩钢板安装费为固定单价，投标方对安装费用（顶板、墙板）进行报价。验收合格的所有工序及费用。投标报价由各投标方自行根据本项目的实际情况结合自身技术、成本水平等因素自主确定。 2. 合同执行过程中，固定综合单价（复合彩钢板及辅件主材价格浮动±5%范围内不调整，只调整超出部分，涂塑卷板基准价格按照开标日我的钢铁网北京价格。岩棉基准价格按照开标当月期刊造价信息青岛价格） |
| 7 | 岩棉压型夹芯彩钢板数量的计量规则：按实际施工完成量计量。 |
| 8 | 付款方式： 1、材料全部运至加工厂，支付合同材料价款10%； 2、.围护结构安装完成至50%，支付已完部分工程款的75%； 3、围护结构全部安装完成，支付至合同价款的75%； 4、经监理、业主及相关部门验收合格并办理结算后，付至结算总金额的95%；留5%作为质保金，待本工程竣工验收合格之日起，二年后七日内退还剩余质量保证金（无利息）。 |
| 9 | 投标保证金：金额及缴纳方式详见附件《网标电子商务平台投标保证金收退规定》，投标人应于2017年5月19日下午14时前将保证金以电汇方式缴纳至附件中的指定账户。 投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话：0311-68020050 |
| 10 | 发布招标公告时间：2017年5月15日至2017年5月19日。 报名地点:集团工程部212室或河北建工黄岛项目部 联系电话：87055576或17660929404（李岩海） |
| 11 | 投标报名起止时间：2017年5月15日至2017年5月19日8:00 -12:00,14:00-18:00，逾期不予受理。 |
| 12 | 开标时间：网上竞价开始时间：2017年5月23日上午9:00。 谈判时间：2017年5月24日上午10:00。 |
| 13 | 投标人资质等级: 具有钢结构安装资质，且具备同类工程施工经验。 |
| 14 | 评标办法：开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于4家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分提供电子版，并在 2017年5月23日09时00分（开标前）上传至电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 咨询及培训电话：0311-68020050 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 15 | 签订合同时间：确定中标单位后7日内。 |
| 16 | 招标其他要求： 1. 投标人必须切实保证岩棉压型夹芯彩钢板正常供应，保证工期内完成安装。 2. 投标人有确保所供岩棉压型夹芯彩钢板质量的技术力量、设备和管理制度，能够按照招标人的要求进行岩棉压型夹芯彩钢板的供应及安装。 3. 投标人不能按合同要求工期内完成安装对招标人造成损失的，由投标人负责赔偿。 4. 投标人提供的岩棉压型夹芯彩钢板的质量由招标人会同建设单位及现场监理按国家及行业相关规范要求对其进行取样送检，检测机构为建设单位指定的具有相应资质的实验室负责检验。 5. 招标人供应的岩棉压型夹芯彩钢板每车必须随车提交齐全的《质量证明书》等相关技术资料，如资料不全或者与实物不符，招标人有权不计入安装数量。 6. 投标人供应的岩棉压型夹芯彩钢板质量，必须满足设计要求及国家现行标准，确保质量合格，如投标人提供的岩棉压型夹芯彩钢板质量不合格或性能不满足招标人要求，投标人应无条件予以退货，并承担由此对招标人所造成的全部损失及赔偿责任。 7. 中标人与招标人签订合同后，在合同执行期间，不得以自身资金、招标人未及时支付货款等各种理由，中断或拖延本项目的工期，否则由投标人承担违约责任，并赔偿招标人全部损失。 8.中标人必须满足招标人及建设单位施工质量要求，杜绝安全事故，必须满足招标人工程进度要求。 |
| 17 | 评标委员会组成：分公司经理、项目经理、项目经济师及集团各部门领导。 |
| 18 | 确定中标人：进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人。 |
| 19 | 中标服务费：确定中标人后，2日内由中标人向物流平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。形式及账户见投本表13条：标保证金。 |
| 20 | 招标人监督部门及联系方式：河北建工集团有限责任公司纪检监察部。联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

## 2.招标文件的组成

2.1 投标须知

2.2 投标书

2.3 附件：网标电子商务平台投标保证金收退规定

2.4 附件：投标竞价规则

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用由投标方自行承担。

## 4.对投标文件的要求

4.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

1)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

2)投标文件附有招标人不能接受的条件；

3）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 具备相应资质的营业执照；

b. 法人授权委托书；

c. 资质等级证书；

d. 安全生产许可证、质量认证等证明公司实力的材料；

（以上材料复印件需盖公章）

e. 承诺书（质量、供货时间和安装服务等）；

f.投标报价表；

## 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

## 6. 网标报价后的商务谈判

6.1商务谈判会的主要内容

6.1.1商务谈判会于2017年5月24日上午10：00在河北建工集团有限责任公司议室举行。（如时间和地点发生变更，招标方会在商务平台报价结束后电话通知投标方。）

6.1.2投标单位代表（与法人代表授权委托书中投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、合理低价者为中标单位。

## 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按规定时间签订合同的。

## 8.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

# 第三部分   投标文件

河北建工黄岛项目部压型夹芯彩钢板专业分包招标邀请书

河北建工集团有限责任公司因工程需要，现对项目所需的压型夹芯彩钢板采购及施工进行邀请招标。欢迎合格投标厂商就标书的全部或部分内容前来投标。

- 招标文件编号：YXJXCGB0002

- 招标材料名称、规格、数量。

| 序号 | 材料名称 | 材料价 | 安装价 | 其他费用 | 投标价（材料价与安装价、其他费用总金额之和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单价 | 总价 | 安装 | 装卸运输 | 税金 | 利润 | 合计 | 每安装1㎡板的成活价格 | 总计（元） |
|  | 屋面板（包含所有内脊瓦、外脊瓦、天窗（泛水）包边、堵头、盖帽等所有辅件） | 约3584m2 | 屋面板价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅件价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面板（舰艇灰包含阴角、大包边、窗户包边等所有辅件） | 约4814m2 | 墙面板价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅件价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |

- 付款方式、单价包含

本次招标的付款方式为：

1、材料全部运至加工厂，支付合同材料价款10%；

2、.围护结构安装完成至50%，支付已完部分工程款的75%；

3、围护结构全部安装完成，支付至合同价款的75%；

4、经监理、业主及相关部门验收合格并办理结算后，付至结算总金额的95%；留5%作为质保金，待本工程竣工验收合格之日起，二年后七日内退还剩余质量保证金（无利息）。

以上价款支付方式必须以业主资金到位为前提条件，本招标文件中约定招标方视作投标方对工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，招标方不承担任何违约或赔偿责任，投标方也不得因此要求招标方承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、赔偿。

投标方所报单价为含税价（普通增值税发票）、含主材费、安装费、运费、含装卸费、利润等一切费用。

- 交货日期

投标单位中标后两日内与甲方签订采购合同。招标方以电话、短信或书面的方式提前通

知投标方需供应材料的规格及当批次所采购数量。

- 交货地点

河北建工黄岛项目部施工现场招标方指定地点。

- 中标方式

本次招标以现场先招后议报价评比，最终评定以综合情况并合理低价中标。

- 发放招标文件时间

编号为YXJXCGB0002的招标文件在2017年 5 月 15日进行发放邀请。

- 招标截止时间

编号为YXJXCGB0002的招标文件在2017年5月19日下午16:00点截止投标。

- 开标时间

编号为YXJXCGB0002的招标文件在2017年 5月22日上午10:00点进行开标。

招标单位：河北建工集团有限责任公司

联系人：李岩海

联系电话：15176479588

工程部联系人：吴胜永

联系电话：0311-87055576

投标书格式

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2017年  月   日至2017年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

另主要说明以下情况：

- 企业名称、性质及隶属关系

- 企业概况（职工总人数、生产技术人员数、企业厂房面积等），固定资产原值、净值、流动资金。

- 企业主要产品及生产能力（含供应能力、销售情况、主要的生产装备及检测手段、质量荣誉证书等）

- 与本次投标材料有关的生产情况说明及特点优势

- 其他

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

投标材料数量价格表

标书编号：                                                            单位：元

| 序号 | 材料名称 | 材料价 | 安装价 | 其他费用 | 投标价（材料价与安装价、其他费用总金额之和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单价 | 总价 | 安装 | 装卸运输 | 税金 | 利润 | 总和 | 每安装1㎡板的成活价格 | 总计（元） |
|  | 屋面板（包含所有内脊瓦、外脊瓦、天窗（泛水）包边、堵头、盖帽等所有辅件） | 约3584m2 | 屋面板价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅件价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面板（舰艇灰包含阴角、大包边、窗户包边等所有辅件） | 约4814m2 | 墙面板价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅件价格 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |

备注：墙、顶板按照实际全部安装完成面积结算。

技术部分

注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表

各投标单位需在开标前将技术部分单独上传网上招标系统。

（1）施工组织设计

1、投标方应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |