徐州华升食品科技有限公司新建日处理650X2吨小麦制粉项目招标公告

欢迎符合条件的承包人参加投标。现将有关招标事项公告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：徐州华升食品科技有限公司新建日处理650X2吨小麦制粉项目

2、工程地址：徐州市贾汪区塔山镇张场村

3、结构形式：框架、方仓，报价人根据图纸情况综合考虑，投标价格实际施工中不可调整。

二、招标范围：

1、工程内容：初清间、配麦仓、清理间、制粉间、配粉仓、办公楼、食堂、（办公楼、食堂不含瓷砖）、卫生间图纸范围内土建（土方开挖回填、褥垫层及以上主体和二次结构工程）、照明、给排水、消防、避雷工程等土建相关内容。注：地面混凝土撒金刚砂，楼面细石混凝土撒金刚砂，屋面结构层以上为找平层、防水层、保护层。门窗工程等工程发包人另行分包。

2、工程量计算规则：初清间（五层、1960㎡）、清理间（九层、2319㎡）、制粉间（局部八层、11019㎡）、配粉间（六层、3659㎡）：单层平米数乘以层数，单层面积以图纸尺寸计算为准。配麦仓（七层、8165㎡）：单层平米数乘以层数，筒仓滑模部分按五层计算，单层面积以图纸尺寸计算为准。办公楼无图纸暂定三层（13米高、1990㎡）；餐厅（6.4米高、362㎡）暂定一层。

| 序号 | 工程名称 | 层数 | 建筑面积（m2） | 单价（元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初清间 | 5 | 1960 |  |  |
| 2 | 清理间 | 9 | 2319 |  |  |
| 3 | 制粉间 | 8 | 11019 |  |  |
| 4 | 配粉间 | 6 | 3659 |  |  |
| 5 | 配麦仓 | 7 | 8165 |  |  |
| 6 | 办公楼 | 3 | 1990 |  |  |
| 7 | 餐厅 | 1 | 362 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

三、招标要求：

1、工程质量标准： 达到国家质量检验评定合格标准。

2、安全文明施工标准：文明工地。

3、工期要求：暂定开竣工日期：开工日期2018年 10 月 1日（工期以桩基施工完毕，交付乙方开挖办理开工令为准）;主体结构交付安装设备日期（初清间、配麦仓、清理间、制粉间、配粉仓：2019年5月15日，共227日历天；工程竣工日期：2019年 7月 31日，共304日历天;办公楼、餐厅、卫生间待图纸到位后可以马上施工。

4、材料供应方式与管理：主材由招标方提供（钢材、钢爬杆、混凝土、砂子、石子、水泥、砖、轻质砌块、消防（含最终消防部门验收）、照明、给排水主材、腻子粉、内外墙涂料、防水材料、焦渣等），发包方提供的材料到场后分包方负责做好防雨措施。施工所需水电费由发包方提供并负担，现场生活区水费、电费由承包人负担，发包方不提供住所，劳务工人需在厂区外租赁临时住所，费用由承包人负担。

四、综合单价方式：

本工程采用劳务分包模式，价款为平米包干单价的方式。投标人报价时，需将分项工程人工费、材料费（周转工具费、木材、模板、临水临电所需各种材料、现场所有材料的保护费）、机械费（施工现场所需用各种加工制作机具、水平垂直运输机械、含砼泵送费用）、辅助材料费（安全网、铁丝、铁钉、焊条、直螺纹套筒、塑料膜、棉毡等）、材料二次搬运费、到场所有材料的装卸车（含甲供材）、施工基础时排水、降水（含井点降水及钢板桩周边防护）、基坑护坡、发包方现场临建施工用工、冬雨季施工费、夜间施工（含照明）、超高费、环境保护费（环保扬尘、覆盖、清理、洒水）、成品保护费（含到场材料防雨覆盖）、风险、加班费、安全文明施工费、交通费、五险一金、个人所得税、税金等所完成分包范围工作内容发生的全部费用包含在内。甲供材料浪费需加倍赔偿。

五、投标单位资格要求：

投标人具有独立法人资格，报名人员授权委托书及身份证件，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具备一定的劳务分包资质公司。

六、投标方式 ：

1、本次投标先在中鼎嘉华采购网上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，登陆中鼎嘉华采购网注册开通投标登录号并下载招标文件，并由中鼎嘉华采购网技术人员进行培训。
    2、平台网址为：http://cnzhongcai.com，投标人需登录中鼎嘉华采购网按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

七、投标保证金

为保证投标秩序，投标人需缴纳投标保证金1万元，若经过谈判没有中标立即退还，投标保证金交至建工集团招标平台账户。此保证金也可不退还，在平台长期保存，用于免费参与建工集团及平台其他所有项目的劳务招标。

八、报名时间：

1、报名截止时间：2018年10月18日9：00时。

2、各投标单位经资格审查合格后进行注册，然后向项目部索取招标文件及图纸。

3、网上竞标时间：2018年10月18日下午9：00-11：00（通过项目资格预审并缴纳投标保证金获取投标权限后，即可在开始时间前提前报价）

竞价规则：两轮报价，采取高位淘汰法，第一轮不淘汰，第二轮施行淘汰，淘汰后剩余的进入最后与项目商务议价的资格。

九、联系人及电话：

项目联系人：刘士吉 电话13833386662

发标人：张旭超 电话0311-83834924  17331178360

网站技术服务热线：0311-68020050

综合招标qq群：596650475