招标公告

河北建工集团有限责任公司 现对 祥云凤凰福邸东区10#住宅楼工程项目栏杆制作、安装工程 进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。现将有关招标事项公告如下：

- 1、工程概况：建筑面积15751.94平米，其中地上建筑面积14102.97，地下建筑面积1648.97平米，建筑基地面积：797.56平米。建筑高度：52.30米。地下2层，地上18层。

- 2、项目地点：石家庄市高邑县文化路

- 3、招标范围：祥云·凤凰福邸东区10#住宅楼工程施工图内栏杆制作、安装工程做法所有工作内容以及相关的措施项目施工

- 4、计划工期：计划工期  60 日历天，具体开工日期已招标人通知为准，满足招标人施工节点要求。

- 5、质量标准：合格。

- 6、承包方式：专业分包。

7、投标单位资格要求

- （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具备栏杆制作安装资格；

- （2）投标人具有良好的商业信誉。

- （3）具备税务部门登记的一般纳税人资格，能够开具税率为9%的增值税专用发票。

8、投标方式

- 本次投标于2020年3月27日14：00先在中采网（网址为：http://cnzhongcai.com）进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价，洽商谈判时间另行通知。投标人须先到项目部报名，报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

- 资格审查结束后，招标人确定最终符合要求的投标人，推荐至电子招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

9、报名时间及领取招标文件

报名截止时间：2020年3月27日11:00。

报名时应携带企业相关证件复印件（加盖公章）以及授权委托书。

11、联系人及电话

项目联系人：尤卓19939780395，    李豪宁18133821015     网站技术服务热线：0311-68020050

- 河北建工集团有限责任公司

- 2020年3月23日

祥云凤凰福邸东区10#住宅楼工程项目栏杆制作、安装工程招标文件

工程名称：祥云凤凰福邸东区10#住宅楼工程项目

招标人： 河北建工集团有限责任公司

联系人： 李豪宁 联系电话：15731978776

联系人：  尤卓  联系电话：18133805322

地址：石家庄市高邑县文化路

时间： 2020 年  3月 23 日

目   录

- 工程概况

- 现场情况简介

- 投标须知

- 投标报价要求

- 劳务费结算

- 劳务费支付

- 投标文件格式

- 开标须知

- 投标流程

- 合同部分条款

- 附件

栏杆制作、安装工程招标文件条款

- 第一条 工程概况

1、工程名称：  祥云·凤凰福邸东区10#住宅楼工程项目

2、工程地址： 石家庄市高邑县文化路

3、工程简况：  建筑面积15751.94平米，其中地上建筑面积14102.97，地下建筑面积1648.97平米，建筑基地面积：797.56平米。建筑高度：52.30米。地下2层，地上18层。

第二条 现场情况简介

1、现场施工情况：已具备栏杆制作、安装工程施工条件。

2、生活区设置：招标人为中标人提供临建设施，有厕所、洗浴室、食堂、活动室、库房、给排水设施、临时水电接口等。招标人提供工人宿舍床铺。施工人员被褥及其它生活设施由中标人负责，必须整洁统一，不准留住非本工地施工人员。生活区保证清洁卫生，室内清洁不零乱，不乱倒污水，不准留住非本工地施工人员。炊事员必须有健康证，厨房有卫生许可证。招标人提供的住宿等设施（内设置空调）为有偿使用。中标人自行承担生活水、电费，生活区、生产区中标人产生垃圾的清运费用由中标人承担。

第三条 投标须知

1、本工程采用  邀请招标、先招后议，方式招标。

2、招标范围：祥云·凤凰福邸东区10#住宅楼工程施工图中栏杆制作、安装工程的全部内容。详见附件一。

3、工程质量标准：合格 。

4、工期要求：合同工期  30  天，具体开、完工日期由发包人通知。中标人必须满足发包人施工节点要求。

5、承包方式：包工包料。

6、安全文明标准：确保创建省级安全文明工地。

①安全施工要求：施工现场范围内的一切安全防护设施，由中标单位施工，必须严格按照集团公司制定的安全文明工地标准化文件以及现场安全交底要求的内容执行和落实。安全防护材料由招标人提供。

②文明施工要求：施工现场劳务人员必须统一着装，按季节考虑配备，每天进出施工现场必须配戴招标方统一办理的胸卡（服装、胸卡由招标人提供、服装费用由中标人承担）。中标方人员应做到文明施工，生活区和施工现场垃圾及时清理，做到料具码放整齐，现场无积水、无扬尘、无废弃物。由于中标人原因达不到省级安全文明工地标准罚款5元/平方米。

7、劳务管理：①特殊工种必须持证上岗；中标人在进场前提供所有人员花名册,包括：身份证、居住证、健康证、上岗证等复印件,其费用由中标单位自行承担。②中标单位加强劳务用工管理，与农民工签订劳务用工合同，并报招标单位备案；招标单位支付的进度款，中标人必须保证劳务费的发放，农民工工资的支付按照“月结季清”的原则按时发放并将工资发放凭证（必须有劳务人员领用签字及手印）报送招标单位备案留存。

8、每月25日前由工长开具施工任务书（执行百分考核），并到预算部门办理结算手续。

9、拟派项目管理班子的基本条件：项目管理班子中的项目经理、技术负责人、质检员、安全员、测量员等管理人员均必须持证上岗。

其中项目经理资质等级：贰级或以上。

10、承包方式：专业分包

11、本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对招标条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对招标及合同条款的认可。

12、本招标文件的解释权归招标人人所有。

- 第四条 投标报价要求

1、报价依据：施工图纸、河北省预算定额、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

2、报价及结算方式

2.1报价包含内容：①投标报价包括除甲供材料之外的乙方为实施和完成本合同所需的所有人工费、材料费、机械费、管理费、利润及迁移费（含进出场调转费）、施工测量、安全、缺陷修复、文明施工费、施工期抽水费用、三级配电箱费用、生活设施费、小型机具使用费、零星及辅助材料费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用。②投标报价应充分结合市场行情，按本公司自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险与机遇，此价格均不得调整。③投标报价中应充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合业主和甲方工作所作的工序调整等。④施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内所有物资的装卸、运输及验收、垃圾清运、试验用工、安全及文明施工用工、成品保护用工等，均视为包含在所报单价内，现场不再签收任何零星用工。⑤投标报价单价中应综合考虑在施工期间的所有预留洞的封堵、修补费用。⑥投标报价单价中含工人的医疗保险及其他保险。⑦投标报价单价中含现场临时设施的维护费用。

2.2 结算价款=综合单价×对应综合单价的工程量

3、报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

3.1该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到， 按工程结算价款3%对承包人进行处罚。

3.2本工程工期由于承包人原因每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的2‰。

3.3本工程必须达到发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。

- 第五条 劳务费结算

1、工程量的确定：根据施工图纸及变更、洽商，现场据实结算。

2、承包人每月24日前将所完成的工程量报招标人。招标人于每月10日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实、确认后发包人开具相应的结算单。

3、结算价款：实际完成工作审定工程量×固定综合单价±工程变更洽商×分项单价-罚款、违约金等=结算价款（分项报价见附表）

4、结算单执行河北建工集团百分考核制度。（质量：50分、材料：10分、安全：15分、进度：10分、文明施工：10分、劳务实名5分）

第六条 劳务费支付

1、劳务报酬款按月支付。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程量的80%。

2、招标人全部工程完成通过验收并完成竣工结算，在对中标人上报结算资料予以确认后28日内付到承包总价的95%，剩余5%作为质保金。剩余5%待招标人与建设方结算完成后一次性付清（无利息）。

3、投标人应向招标人出具税率为9%的增值税专用发票作为收款凭证。

4、为充分体现与招标单位合作诚意,当建设单位拨款不及时,三个月内，中标单位自愿集中本企业财力、物力,并且不影响工程进度。由于中标单位不能满足工期、质量、安全等要求时，招标单位有权更换施工队伍,对已完工并经验收合格的工程量和相应结算单价的80%结算,中标人并承担相应违约责任。

- 第七条 投标文件格式

1、投标文件的组成

投标人的投标文件由综合标部分、商务标部分二部分组成。

投标文件应包括以下内容：

2、综合标部分应包括下列内容：

2.1 （营业执照、安全生产许可证、营业资质、税务登记证）复印件；

2.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.3本工程工期、工程质量、安全生产、文明施工的承诺书；

2.4本工程不分包、不转包的承诺书

2.5项目配备及人员证件(复印件）

3、商务标部分

3.1工程劳务报价表

以上资料需装订成册，一正一副。

- 第八条 开标须知

1、本工程商务标在本工程施工项目部进行开标。

2、开标时，有下列情况之一的，作为无效投标文件：

2.1投标文件未按时提交的；

2.2投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2.3投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

2.4投标人恶意低价中标，中标价格不在完成工程所能承受资金范围内的。

- 第九条 投标流程

1、招标阶段

1.1本次投标于2020年3月27日14：00先在中采网（网址为：http://cnzhongcai.com）进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价，洽商谈判时间另行通知。投标人须先到项目部报名，报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。

1.2资格审查结束后，招标人确定最终符合要求的投标人，推荐至电子招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

2、评标定标阶段

2.1进行洽谈时，投标人须携带纸质的与最后一轮报价一致的商务标报价表。

2.2经与投标人洽商谈判后，评委根据招标文件拟定的评标办法，以及对投标人质询议价结果。由评委评审出拟中标单位。

2.3招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

2.4中标人须在接到中标通知书之日起7日内与招标人签订施工合同。

第十条  补充条款

1、单项工程变更、洽商人工费在2000元以内不得调整增减。

2、因发包人原因引起停工待料时：投标人停工待料4天以上10天以下的，发包人仅支付承包人每人每天生活费6元整；停工待料时间连续超过10天，发包人不再支付承包人窝工费用。

3、投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

4、投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

5、投标人充分考虑现场条件，发包人不考虑二次倒运费用。

6、投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7、投标人在签订合同后，负责办理相关手续。投标人负责专业分包部分竣工验收等全部工作，并提供相关检测检验和竣工资料。

8、投标人必须保证麦收（秋收）阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

9、投标人负担自设食堂及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

10、甲乙双方合同由甲乙双方法人代表签订，如非法人代表则须开授权委托书证明。

11、招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人法人单位法人代表自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

12、本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

13、若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算。投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

14、承包人将工程进行转包的，承包人立即无条件退场，所完工程量最多按50%结算，不再计取任何费用。

15、承包人必须与发包人签订安全、消防协议书。

16、本工程投标不提供施工图纸，投标人可行到项目部查看图纸并踏勘现场。投标人应在投标截止前两天内将存在的图纸疑问以书面形式提出。

17、投标人中标后应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响其他分包项目施工。

18、投标人必须服从业主及招标人安排，在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

19、各种考试、会议及政策性停工由投标人承担期间费用。

20 、招标人提供的施工机械，所有的操作人员工资及其相关操作证书由投标人提供

21、招标人确定中标人并签订劳务分包合同后，中标人需向招标人缴纳履约保证金5万元整。

22、本招标文件的解释权归招标人所有。

第十一条 附件

附件一：招标范围及报价内容

附件二：投标书

附件三：投标文件格式

附件一

招标范围及报价内容

本工程承包范围及报价包含以下内容：

一、工作内容

1、图纸内容

祥云·凤凰福邸东区10#住宅楼工程施工图内栏杆制作、安装工程做法所有工作内容以及相关的措施项目施工。

2、安全、文明施工:

①严格按照河北省文明工地要求，以及我集团公司制定的安全文明工地标准化文件以及现场安全交底要求的内容执行和落实

②用于与分包工程相关的安全、文明施工以及各种检查工作中所用用工。

3、装卸车：

负责承保范围内工作所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车（包括场外租赁站等）及施工现场内直线1000米距离内的二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。

- 二、施工机械设备、工具、材料

- 投标人需提供除附表二以外的全部机械设备、工具、材料

- 1、施工机械设备

- 投标人需自带除附件二中注明的施工机械设备外承包工作内容中涉及的所有施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

- 2、施工工具

- 1）招标人提供附表二所列施工工具。

- 2）投标人需提供现场临电三级箱及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。三级箱应根据招标人要求的样式配备

- 3）投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（工作服由发包方统一配置，费用由承包方负责）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

- 3、施工材料

- 招标人提供主材详见附件二，除附件二中注明的以外的所有材料由承包人提供，综合考虑在报价内。

- 三、其他

- 1）投标人还需配备实验取样员，施工中的材料取样、试件成型工作。

- 2）投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

- 3）投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费及配合办理居住证的各项费用由投标人支付。

- 4）一个有经验的承包商应考虑到的其他有可能发生的费用。

附件二

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 施工电梯 | 二级配电箱及以上电缆 |  |

注：表中所列机械、工具、材料为招标人提供，其它未提到的所有工程用到的机械、工具、材料为投标人提供。

附件三

工程栏杆制作、安装工程招标

综合标投标文件

工程名称：

投标人：                                （签字/盖章）

项目经理               资质等级

技术负责人               职称

编制日期：      年       月      日

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：      职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

年     月     日

附法定代表人身份证复印件

2.授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     的法定代表人，现授权委托           为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件、中标后签署合同及履行合同的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）	性别：      	年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                    （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附委托代理人身份证复印

3.本工程工期、工程质量、安全生产、文明施工的承诺书

河北建工集团有限责任公司：

在接到贵司              工程的招标文件后，我司将立即组织有关人员进行认真、细致的研究，并按照招标文件的范围和要求编制投标书，现结合我司的实际情况就工程有关合同条件、工期、质量、安全文明施工、结算资料、民工工资支付、保修等方面的事宜对招标人承诺如下：

1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束；

2、工期承诺：如果中标，我司保证在接到开工通知后，在规定时间内开工，并保证按合同工期、节点要求完成全部工程施工；

3、工程质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保工程验收合格并达到合格工程标准；

4、安全文明施工承诺：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，确保无重大责任事故发生，达到安全文明施工工地要求；

5.我单位一旦中标，保证在施工过程中严格履行合同，保质保量完成合同内容，听从安排，保证不涨价、不滋事闹事，若出现以上任何事项，一切后果由我单位负全责，与河北建工集团有限责任公司无关。

承诺单位：

法定代表人或授权委托人：

日      期：

4、本工程不分包、不转包的承诺书

河北建工集团有限责任公司：

我单位在            工程项目招标中，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：

在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包中标工程，并随时接受监督。

若我单位在项目实施过程中，出现转包、分包等违反规定的行为，我司愿承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。

承诺单位：

法定代表人或授权委托人：

日      期：

5.项目配备及人员证件

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附主要人员证件复印件

工程栏杆制作、安装工程招标

商务标投标文件

工程名称：

投标人：                                （签字/盖章）

项目经理               资质等级

技术负责人               职称

编制日期：      年       月      日

祥云·凤凰福邸(东区)10#住宅楼工程栏杆制作、安装工程报价表

投标单位名称（盖章）：

| 序号 | 部位 | 项目名称 | 暂定量/m（个） | 单位 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飘窗栏杆 | 不锈钢扶手栏杆，高度900，垂直杆间距110 | 320 | 元/m |  |
| 2 | 室内阳台栏杆 | 不锈钢扶手栏杆 | 473 | 元/m |  |
| 3 | 室外空调栏杆 | 高600mm，深咖色（静电喷涂） | 155 | 元/m |  |
| 4 | 楼梯扶手栏杆 | 不锈钢扶手栏杆，高度900，垂直杆间距110 | 644 | 元/m |  |
| 5 | 墙扶 |  | 12 | 元/m |  |
| 6 | 阳台空调小窗护栏（全封） |  | 72（个） | 元/个 |  |
| 7 | 地下室全封围栏 | 高度≥900，垂直杆间距≤110 | 44 | 元/㎡ |  |
| 8 | 室外无障碍栏杆 | 不锈钢扶手栏杆，高度1100，竖向杆间距110 | 20 | 元/m |  |
| 9 | 连廊栏杆 | 不锈钢栏杆，高度1100，垂直杆间距小于110 | 32 | 元/m |  |
| 10 | 百叶窗 | 深咖色百叶 | 420 | 元/㎡ |  |
| 11 | 楼顶钢爬梯 |  | 4（个） | 元/个 |  |
| 含税总价（9%） |  |  |  |  |  |
| 投标工期（日历天） |  |  |  |  |  |
| 对报价需要说明的问题 |  |  |  |  | 可另附页 |
| 投标人签字确认 |  |  |  |  |  |

备注：1、本报价含材料费、人工费、税费等一切费用。

2、其中栏杆、百叶窗材料规格见附表1

2、本表由投标单位填写，正本一份，副本一份。根据自身情况进行报价。后附投标单位五证及授权委托书、企业宣传册等。

附件1：

- 栏杆、百叶窗用料表

- 楼梯扶手

- 主管：Φ63 厚度0.6   立柱：Φ51 厚度0.5

- 斜管：Φ32 厚度0.45  小管：Φ22 厚度0.4

- 阳台栏杆（同飘窗）

- 主管：Φ51 厚度0.5   立柱：Φ19  厚度0.4

- 无障碍坡道、连廊栏杆（304型材）

- 主管：Φ63 厚度0.8   立柱：Φ51 厚度0.6

- 斜管：Φ32 厚度0.5  小管：Φ22 厚度0.5

- 空调栏杆

- 25*25*0.5  （静电喷涂）

- 百叶窗

- 框：38*25*0.8     叶片：65*0.7

- 地下室全封护栏

- 框：38*25*0.6    小管：Φ22*0.5

- 阳台处全封护栏

- 框：25*25*0.6    小管：Φ19*0.5

- 楼顶钢梯

- 马槽钢：140*50*5

- 人字踏步：2.5厚